PŘÍLOHA č. 4c

Milníky

| Milník | Název | Závazný nepřekročitelný termín / Požadovaný termín dle článku |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dodání kompletní Projektové dokumentace ve stupni DPS včetně pravomocného Povolení k výstavě (stavebního povolení) | Do 10ti týdnů od podpisu SoD |
| 2. | Zahájení realizace díla po kompletním předání Projektové dokumentace | ……………………… (doplní účastník) |
| 3 | Dodávka a instalace zařízení FVE na budově a v budově ZŠ | 27.6.2025 až 31.8.2025 |
| 4. | Napojení FVE na trafostanici objektu a první paralelní připojení (PPP) | ……………………… (doplní účastník) |
| 5. | Předání funkčního díla a dokumentace (dokladové části, která bude obsahovat skutečné provedení stavby včetně digitálního formátu pro zanesení do mapy technické infrastruktury), revize, provozní řád, kolaudace | Nejpozději do 15.10.2025 |