PROVOZNÍ PODMÍNKY

k veřejné zakázce

„Obnova výplní otvorů objektu Městského úřadu Bílina, Břežánská 50/4, Bílina“

1. Termíny realizace stavby

V návaznosti na úřední hodiny městského úřadu Bílina, zadavatel požaduje realizaci samotné výměny oken a dveří pouze v časech nejdříve:

| Den | Nejdříve od | Nejpozději do |
| --- | --- | --- |
| Pondělí | 16:00 hod. | Bez omezení |
| Úterý | 13:00 hod. | Bez omezení |
| Středa | 16:00 hod. | Bez omezení |
| Čtvrtek | 13:00 hod. | Bez omezení |
| Pátek | Bez omezení | Bez omezení |
| Sobota, neděle | Bez omezení | Bez omezení |

2. Místnosti, kde lze stavbu realizovat pouze v pátek a o víkendu

V místnostech, kde je umístěno personální oddělení, matrika, pokladna, agenda občanských průkazů, agenda cestovních pasů a evidence obyvatel lze práce provádět pouze od pátku do neděle.

3. Místnost, kde jsou nutná mimořádná opatření, tj. místnost, kde jsou umístěny servery

V serverovně jsou zařízení v nepřetržitém provozu, které vyžadují stálou teplotu kolem 20oC. Dále je nutno zajistit co nejmenší prašnost, tj. je potřeba zajistit odsávání při vyvrtání, broušení atp., tak aby prach nebyl volně v místnosti.