PŘÍLOHA č. 11a

Milníky

| Milník | Název | Závazný nepřekročitelný termín / Požadovaný termín dle článku |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dodání kompletní Projektové dokumentace včetně dokumentace potřebné pro podání žádostí o stanoviska všech dotčených orgánů, která jsou nutná pro vydání Povolení k výstavě (stavebního povolení) | Do do 16 týdnů od podpisu této smlouvy. Max. do 28.2.2025 |
| 2. | Zahájení realizace díla po kompletním předání Projektové dokumentace | ……………………… (doplní účastník) |
| 3 | Dodávka a instalace zařízení FVE | ……………………… (doplní účastník) |
| 4. | Napojení FVE na trafostanici objektu a první paralelní připojení (PPP) | ……………………… (doplní účastník) |
| 5. | Předání funkčního díla a dokumentace (dokladové části, která bude obsahovat skutečné provedení stavby včetně digitálního formátu pro zanesení do mapy technické infrastruktury), revize, provozní řád | Nejpozději do 31.5.2025 |